舍得酒业股份有限公司

舍得酒业7栋改造工程施工招标公告

舍司招（2024）ZC2-024号

1．招标条件

本招标项目 舍得酒业7栋改造工程施工已由 舍得酒业股份有限公司批准建设。招标人为舍得酒业股份有限公司，资金来源为企业自筹，出资比例100%，项目已具备招标条件，现对该项目的建筑工程施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1项目名称：舍得酒业7栋改造工程

2.2项目地址：四川省射洪市沱牌镇舍得酒业股份有限公司厂区。

2.3 建设单位: 舍得酒业股份有限公司

2.4工程规模：原7#主体结构建造时间约为上世纪70年代，结构体系为砖柱排架结构，原建筑使用功能为厂房，屋面采用夹芯板屋面板及三角形析架屋架( 预制构件)，跨度16米，每垮设两个 5 T行车，柱子为砖柱，柱距4米，外墙围护系统为蒸压灰砂砖筑，支撑系统为钢筋和型钢。7#柱顶高度约为7.4m，建筑面积约3232㎡、建筑基底面积约为3232㎡室内外地面高差约30cm 。

2.5招标范围：包含7#厂房屋架修复，屋面、柱体加固、围护墙体加固、雨水系统改造，屋面防水等工程内容（包括所提供的施工设计图所示范围内的所有内容，具体以招标人提供的图纸、工程量清单、答疑资料、澄清资料、招标补遗资料、招标人深化设计等相关内容为准。)。

主要包含但不限于如下内容：

2.5.1屋架修复：基层清理清洗、修补打磨、纤维布敷设、抹灰；

2.5.2屋面：原有夹心岩棉板拆除，预制天沟拆除，檩条及不锈钢天沟安装，双层压型金属板复合保温屋面安装；

2.5.3柱加固：柱面瓷砖铲除，角钢、连接板、缀板安装，钢筋值筋绑扎、模板安装、砼浇筑，模板及脚手架拆安工作；

2.5.4围护墙体加固：墙面瓷砖铲除，墙面清理修补，纤维布敷设，压条（对穿螺栓固定）安装，墙面挂网抹灰；

2.5.5雨水系统：原铸铁排水管拆除、排水管道系统安装；

2.5.6屋面防水：聚氯乙烯（PVC）卷材。

2.6质量标准：满足现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范合格标准。

2.7 工期要求：计划施工总工期45个日历天，计划开工时间2024年7月15日，具体开工日期以甲方出具开工令日期为准。

2.8缺陷责任期：主体结构永久，其他36 个月。

2.9支付方式：现汇与承兑相结合，承兑为合同金额的30%（6个月期）。

3．投标人资格要求

3.1 投标人须是具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，且注册资本不少于800万元（其中实缴资本不低于300万元）企业营业执照处于有效期。

3.2 投标人具备建设行政主管部门颁发的特种工程（结构补强）专项资质；同时具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

3.3 人员要求：

3.3.1项目经理1人，投标人拟派的项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有建筑工程类二级及以上注册建造师执业资格，且未承担其它在建工程，须具有结构加固业绩至少1个（提供合同、验收报告）。

3.3.2项目技术负责人1人，应具有工程类中级及以上职称，且未承担其它在建工程、须具有结构加固业绩至少1个(提供竣工验收报告）。

3.3.3施工员、质量员、安全员、造价员（二级及以上职业资格）、材料员、资料员各1人。

3.3.4委托代理人1人。

3.3.5以上人员均须是投标单位本单位人员，须提供投标截止日前连续6个月投标人为其缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。

3.4 信誉要求：投标人在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台上无失信记录。

3.5 业绩要求：投标截止日前5年内，指2019年01月01日起至投标截止日止应承担过至少1个且单个合同金额不低于200万元或不少于3000㎡的结构加固项目，提供业绩项目中标通知书、合同书（施工范围、金额、时间可见）、竣工验收证明及发票复印件。

3.6财务状况要求：近三年财务状况良好，平均无亏损。【提供近3年的财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表）及第三方会计师事务所年度审计报告】。

3.7 本次招标不接受联合体投标。

3.8 本次招标资格审查方式为资格预审。

3.9投标人须符合《资格审查必要合格条件标准》（见附件一）。

4.确定潜在投标人的方法

本项目资格预审采用合格制。投标人递交的报名文件（包括必要时的约谈或考察）经审查均合格的，入围正式投标。

5.资格预审文件的递交

5.1有意向且符合上述条件的投标人，请登陆舍得酒业招采数字化平台(网址：https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部“一链网”参与项目报名, 并按照“附件二投标预审资料提交模板”的要求提供资格预审盖章扫描文件及可编辑word版本。

5.2未按照上述要求进行报名的均视为报名无效。通过资格预审并接受邀请的投标人方可参加投标。

6.投标保证金

6.1 投标保证金的金额：¥10万元（人民币大写：拾万元整）。投标人在收到招标文件且确认参标后，在规定时间内缴纳投标保证金。投标保证金缴纳截止时间以招标文件为准，以转账方式缴纳投标保证金，投标人转账时请在转账凭证用途栏上注明ZC2-024

6.2 投标保证金交纳账户信息如下：

开户单位：舍得酒业股份有限公司

开户银行：中国工商银行射洪支行

银行帐号：2310 4641 0902 2509 624。

6.3 保证金退还：投标人若中标，投标保证金自动转为履约保证金，工程按期完工并验收合格后，招标人30日内返还履约保证金（不计利息）。未中标的投标保证金在确定中标人单位后30日内返还（不计利息）。中标人拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人损失；中标人不按期开工，经招标人催告后仍不开工的，招标人有权单方解除与其签订的合同，履约保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.投标报名联系人及时间安排：

7.1投标联系人：

商务咨询：李女士 15182580506  邮箱: limin3@tuopai.biz

凡涉及商务、技术咨询的，请投标人以邮件方式书面提出，招标联系人在2个日历天内以邮件方式回复。

地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号      邮编：629209

7.2招标文件的获取方式

资格预审合格后，登录舍得酒业招采数字化平台(网址：https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部“一链网”获取招标文件，招标文件不收取费用。

7.3时间安排：

投标预审资料递交截止时间：2024年5月15日9：00

本项目预计发标时间：2024年5月17日（暂定）

本项目预计回标时间：以招标文件为准

本项目预计开标时间：以招标文件为准

以上时间会根据项目的进度有所变动，以实际为准。

8.发布公告的媒介：

本招标公告于2024年5月7日在如下网站发布：

舍得酒业股份有限公司官网（http://www.tuopaishede.cn）

中国招标采购导航网（http://www.okcis.cn）

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）

本公告有效期至本项目开标当日9:00截止。

9.附件

附件一：资格预审必要合格条件标准

附件二：投标预审资料提交模板（点击下载）

舍得酒业股份有限公司

二〇二四年五月七日