舍得酒业股份有限公司

13-14栋附属房改造工程

招标公告（资格预审）

招标编号：舍司招（2024）ZC2-023号

1．招标条件

本招标项目13-14栋附属房改造工程，已由 舍得酒业股份有限公司批准建设。招标人为舍得酒业股份有限公司，资金来源为企业自筹，出资比例100%，项目已具备招标条件，现对该项目的施工承包进行公开招标，欢迎有兴趣的潜在投标人参加投标。

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况：本工程13-14栋附属房为酿造部使用，计划将1-4层改造为酿造部的大师工作室、陈列室、办公室、会议室、档案室使用，厕所改造、公共区域改造，每栋改造面积约2400㎡。

2.1.2招标范围：13-14栋附属房。包括：1-4楼所有窗户、更换为铝合金推拉窗（带纱窗）；所有办公室门更换为套装木门（除玻璃门部分）；入户大门为感应推拉门，加装门禁系统；1-4楼所有涂料铲除后基层修补、重做乳胶漆；1-4楼室内地面铺设PVC同质透心医用地胶（除卫生间外）、地面砼基层修补及地坪砼浇筑、踢脚线施工；卫生间改造包括但不限于拆除工程，防水，墙、地砖，吊顶，蹲位隔断，大便器，置物架，纸巾盒等；排水管维修、改造（包含空调排水管安装、墙面水钻开孔）；给排水、强电系统改造；2-4楼0.9/1.2米窗台下墙面贴砖；1-4楼室内隔墙拆除、砖墙砌筑、轻质隔墙施工；环形出风吸顶机采购安装。

2.1.3计划工期：90个日历天。以本工程施工开工之日为起始时间。

2.2 缺陷责任期：两年。

2.3 支付方式：现汇与银行承兑相结合，承兑期不超过6个月。

2.4质量标准：严格按施工图设计施工，严格每道工序验收和竣工验收，一次性通过舍得酒业股份有限公司的竣工验收，质量达到合格要求。未通知甲方参与验收的工序视为质量不合格。

3．投标人资格要求

3.1 投标人须是具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，企业营业执照处于有效期，注册资本500万元，实缴资本不低于300万元。

3.2  投标人具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上；同时具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。

3.3 人员要求：投标人拟派的项目负责人应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。安全员应持有建设行政主管部门签发的岗位证书。委托代理人必须为投标人本单位人员。以上人员均须是标单位本单位人员，须提供投标截止日前连续6个月投标人为其缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。

3.4业绩要求：投标截止日前3年内，指2021年04月01日起至投标截止日止（已完成项目业绩认定时间以竣工验收证明材料上的竣工时间为准，正在施工或新承接项目业绩认定时间以合同协议书签订时间为准）应承担过不少于1例且单个造价不少于100万的类似项目业绩（类似项目业绩是指装修工程施工）。

3.5 投标人在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台上无失信记录。

3.6 财务状况要求：财务状况良好，近3年平均无亏损。【投标人须在投标文件资格审查部分提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表复印件，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表】。

3.7 本项目不接受挂靠、转包、联合体单位参与投标；单位负责人为同一个的两个及两个以上的母公司、全资子公司及其控股公司或存在管理关系的，只能有一家参加本项目投标。

4.确定潜在投标人的方法

本项目资格预审采用合格制。投标人递交的资格预审文件（包括必要时的约谈或考察）经审查均合格的，入围正式投标。

5.资格预审文件的递交

5.1有意向且符合上述条件的投标人，请于2024年5月31日08：30（北京时间）登陆舍得酒业招采数字化平台(网址：https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部“一链网”参与项目报名, 并按照“附件二投标预审资料提交模板”的要求提供资格预审盖章扫描文件及可编辑word版本。

5.2未按照上述要求进行报名的均视为报名无效。通过资格预审并接受邀请的投标人方可参加投标。

6.投标保证金

6.1 投标保证金的金额：￥5万元。投标人在收到招标文件且确认参标后，在规定时间内缴纳投标保证金。投标保证金缴纳截止时间以招标文件为准，以转账方式缴纳投标保证金，投标人转账时请在转账凭证用途栏上注明本项目招标编号：ZC2-023。

6.2 投标保证金交纳账户信息如下：

开户单位：舍得酒业股份有限公司

开户银行：中国工商银行射洪支行

银行帐号：2310 4641 0902 2509 624。

6.3 保证金退还：若中标，则投标保证金自动转为合同履约保证金，不足的部分以现金或银行保函形式补足，工程按期完工并验收合格后，招标人30日内返还履约保证金（不计利息），未中标的单位投标保证金在确定中标人单位后30日内返还（不计利息）。中标人拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人损失；中标人不按期开工，经招标人催告后仍不开工的，招标人有权单方解除与其签订的合同，履约保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.投标报名联系人及时间安排：

7.1投标联系人：伍先生 0825-6618711

凡涉及投标报名咨询的，请投标人以书面在“一链网”上提出，招标联系人在2个日历天内回复。

地    址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号   邮    编：629209

7.2招标文件的获取方式

资格预审合格后，登录舍得酒业招采数字化平台(网址：https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部“一链网”获取招标文件，招标文件不收取费用。

7.3时间安排：

投标预审资料递交截止时间：2024年5月31日08：30（北京时间）

本项目预计发标时间：2024年6月6日（暂定）

本项目预计回标时间：以招标文件为准

本项目预计开标时间：以招标文件为准

以上时间会根据项目的进度有所变动，以实际为准。

8.发布公告的媒介：

本招标公告于2024年5月24日在如下网站发布：

舍得酒业股份有限公司官网（http://www.tuopaishede.cn）

中国招标采购导航网（http://www.okcis.cn）

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）

本公告有效期至本项目开标当日9:00截止。

9.附件

附件一：资格预审必要合格条件标准

附件二：投标预审资料提交模板（点击下载）

舍得酒业股份有限公司

2024年5月24日