
舍得酒业股份有限公司
增产扩能项目-双梁桥式起重机采购与安装工程
招标公告（资格预审）
招标编号：舍司招（2024）ZC2-31号
一、招标条件
本招标项目增产扩能项目-桥式起重机采购及安装工程已由舍得酒业股份有限公司确定实施，项目业主为 舍得酒业股份有限公司 ，建设资金来自 业主自筹 ，项目出资比例为 100% ，招标人为舍得酒业股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎有兴趣的潜在投标人递交书面的资格预审文件，并通过资格预审程序确定合格的投标人邀请名单。
二、项目概况与招标范围
2.1 项目名称：增产扩能项目-桥式起重机采购及安装工程
2.2 项目地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号

2.3 项目概况：为满足42栋、43栋生产使用，建设双梁桥式起重机、轨道、滑触线及其配套设备设施。

2.4 招标范围：

（1） 42栋生产车间项目：3台双梁桥式起重机、48米滑触线、2套地面到驾驶室楼梯平台及护栏等和为使上述设备达到、满足招标方工艺要求的其他配套设备设施。

（2） 43栋生产车间项目：新增3台双梁桥式起重机、900米轨道、1800米滑触线、4套地面到驾驶室楼梯平台及护栏、配电柜、电缆、桥架等，以及为使上述设备达到、满足招标方工艺要求的其他配套设备设施。

（3）搬迁3台双梁桥式起重机（45栋至43栋）：搬迁前需测试设备的各项功能正常，外观无损伤，对缺陷部位进行标记，对需要拆除的电线电缆、设备零部件做好标记，确保设备搬迁后正常投用。搬迁恢复过程中由于承揽方责任造成的损坏由承揽方负责恢复，无法恢复的由承揽方更换或赔偿。

具体内容详见：招标文件。

2.5 质量保证期：2年，质保期的起始时间从双方签署的安装验收合格报告之日起计算。

2.6质量标准：符合现行国家、行业以及地方强制性和推荐性规范、标准要求，满足现场环境使用需求，详见招标文件。
2.7 工期：

	项目
	设计图纸提交
	设备制作、运输
	设备现场安装调试

	搬迁3台双梁桥式起重机
	\
	10个日历天内
	15个日历天内，具体时间以开工报告日起开始计算

	新增6台双梁桥式起重机
	合同签订后15个日历天内
	合同签订后60个日历天内
	20个日历天内，具体时间以开工报告日起开始计算


说明：开工前与总包施工配合的预留预埋工作，不包含在总工期内，投标人应根据对应各项目建设的需要，预留预埋、制造、安装应满足项目总体进度的要求。投标人应提出从设计、材料采购、现场制作安装、调试、初步验收、交付使用的整个周期。
三、申请人及拟派项目负责人应当具备的主要资格条件
3.1申请人资质类别和等级：特种设备制造/生产许可证（起重机械）、起重设备安装资质、质量管理/环境管理/职业健康安全管理体系认证。
3.2拟选派项目负责人资质等级：项目经理/技术负责人须具有中级及以上技术职称，并在投标人单位购买社保。

四、以下条件属于资格审查必要合格条件
4.1投标人应具有独立的法人资格，持有在中国合法注册的《营业执照》，具有独立订立合同和履行合同的能力。
4.2投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。
4.3投标人企业信誉良好，在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台上无失信记录，没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的不良记录。
4.4投标人资格证明文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

4.5本项目不接受挂靠、转包、分包、联合体单位参与投标；单位负责人为同一个的两个及两个以上的母公司、全资子公司及其控股公司或存在管理关系的，只能有一家参加本项目投标。
4.6投标人须符合《资格预审必要合格条件标准》（见附件一）。
五、确定潜在投标人的方法
本项目资格预审采用合格制。投标人递交的资格预审文件（包括必要时的约谈或考察）经审查均合格的，入围正式投标。
六、资格预审文件的递交
6.1有意向且符合上述条件的投标人，请登陆舍得酒业招采数字化平台(网址：https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部“一链网”参与项目报名, 并按照“附件二投标预审资料提交模板”的要求提供资格预审盖章扫描文件及可编辑word版本。

6.2未按照上述要求进行报名的均视为报名无效。通过资格预审并接受邀请的投标人方可参加投标。
七、投标保证金：
7.1 投标保证金缴纳：人民币伍万元(¥50,000.00元)整；投标人在收到招标文件且确认参标后，在规定时间内缴纳投标保证金并将转账凭证上传至“一链网”投标保证金节点。投标保证金缴纳截止时间2024年6月19日18:00，以转账方式缴纳投标保证金，投标人转账时请在转账凭证用途栏备注：ZC2-031号。
投标保证金缴纳账户信息如下：
开户单位：舍得酒业股份有限公司
开户银行：中国工商银行射洪支行
银行帐号：2310 4641 0902 2509 624。
7.2 保证金退还：
若中标，则投标保证金自动转为合同履约保证金（不足部分由中标方补齐），工程按期完工并验收合格后，招标人30日内返还履约保证金（不计利息）。未中标的投标保证金在确定中标人单位后30日内返还（不计利息）。中标人拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人损失；中标人不按期开工，经招标人催告后仍不开工的，招标人有权单方解除与其签订的合同，履约保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿损失。
八、投标报名联系人及时间安排： 
8.1投标联系人：
招标联系人：吴先生 18081288357   邮箱: whongxin@tuopai.biz  
地    址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号   邮    编：629209

凡涉及商务、技术咨询的，请投标人通过“一链网”系统提出，招标联系人通过“一链网”系统回复，请投标人及时关注“一链网”消息提示。  
8.2招标文件的获取方式
经资格预审合格的投标单位可于发标时间登录“一链网”系统获取，招标文件不收取费用。
8.3时间安排：
投标预审资料递交截止时间：2024年06月06日9:00
本项目发标时间：2024年06月11日17:30（暂定）
本项目回标时间：以招标文件为准

本项目开标时间：以招标文件为准

以上时间会根据项目的进度有所变动，以实际为准。
九、发布公告的媒介：

本招标公告于2024年05月 31日在如下网站发布：

舍得酒业股份有限公司官网（http://www.tuopaishede.cn）

中国招标采购导航网（http://www.okcis.cn）

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）

本公告有效期至本项目开标当日18:00截止。
十、附件
附件一：资格预审必要合格条件标准
附件二：投标预审资料提交模板（点击下载）
招标人：舍得酒业股份有限公司
2024年5月31日

