舍得酒业股份有限公司

增产扩能项目-包装中心包装线

搬迁及改造安装工程（二次招标）

招标公告（资格预审）

招标编号：舍司招（2024）ZC2-027号

一、招标条件

本招标项目增产扩能项目-包装中心包装线-搬迁及改造安装工程已由舍得酒业股份有限公司确定实施，项目业主为 舍得酒业股份有限公司 ，建设资金来自 业主自筹 ，项目出资比例为 100% ，招标人为舍得酒业股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎有兴趣的潜在投标人递交书面的资格预审文件，并通过资格预审程序确定合格的投标人邀请名单。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：增产扩能项目-包装中心包装线-搬迁及改造安装工程（二次招标）

2.2 项目地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号

2.3 项目概况：将在用的92库3条4500瓶/小时柔性包装线搬迁至新建包装中心安装，根据现场布局增补必要的设备设施和材料。

2.4招标范围：

92库2楼3条包装线设备进行拆除，整体搬迁到包装中心并进行安装调试，以及新增部分设备设施及材料的制造、安装和调试，主要内容如下：

（1）拆除92库2楼3条包装线设备；

（2）搬迁线9208需配合新增翻转机、消泡机、灯检机设备的安装，预留其位置，在箱码关联后预留人工封箱工位（6位）；

（3）新增设备设施：包含输盒输箱线、输盖系统、输箱线、箱码贴标机、电控系统等设备设施和安装材料；

（4）灌装间设备的电气安全改造，涉及防爆电机等更换；

（5）搬迁3台洗盖机、3台风刀机的安装、调试。

（6）招标范围内所有设备设施的搬迁、采购、制造、厂检、运输、供货、卸货、吊装、安装、调试、报检、竣工资料提供、备品备件及专用工具提供、人员培训、售后服务等。具体内容详见：招标文件。

2.5 质量保证期：新增设备2年、搬迁设备1年，质保期的起始时间从设备安装验收合格，双方签署竣工验收报告之日起计算。

2.6 质量标准：符合现行国家、行业以及地方强制性和推荐性规范、标准要求，满足现场环境使用需求，详见招标文件。

2.7 工期：90个日历天完成拆除、转运及安装调试（绝对工期，除不可抗力及发包方原因外不可调整），从合同签订之日起计算。

三、以下条件属于资格审查必要合格条件

3.1资质及能力要求：

（1）投标人应具有独立的法人资格，持有在中国合法注册的《营业执照》，具有独立订立合同和履行合同的能力。投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

（2）注册资本不低于1000万元，实缴资本不低于500万元，为一般纳税人。

（3）投标人企业信誉良好，在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台上无失信记录，没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的不良记录。

4.2 财务要求：财务状况良好，近3年平均无亏损，有足够的资金能力来承担本项目的实施。

4.3业绩要求：投标人近三年（2021年1月1日至今）承担过1个合同金额100万元及以上的白酒包装生产线供货与安装项目业绩。

4.4投标人资格证明文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假。

4.5本项目不接受挂靠、转包、分包、联合体单位参与投标；单位负责人为同一个的两个及两个以上的母公司、全资子公司及其控股公司或存在管理关系的，只能有一家参加本项目投标。

4.6投标人须符合《资格预审必要合格条件标准》（见附件一）。

五、确定潜在投标人的方法

本项目资格预审采用合格制。投标人递交的资格预审文件（包括必要时的约谈或考察）经审查均合格的，入围正式投标。

六、资格预审文件的递交

6.1有意向且符合上述条件的投标人，请登陆舍得酒业招采数字化平台(网址：https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部“一链网”参与项目报名, 并按照“附件二投标预审资料提交模板”的要求提供资格预审盖章扫描文件及可编辑word版本。

6.2未按照上述要求进行报名的均视为报名无效。通过资格预审并接受邀请的投标人方可参加投标。

七、投标保证金：

7.1 投标保证金缴纳：人民币肆万元(¥40,000.00元)整；投标人在收到招标文件且确认参标后，在规定时间内缴纳投标保证金并将转账凭证上传至“一链网”投标保证金节点。投标保证金缴纳截止时间2024年6月28日18:00，以转账方式缴纳投标保证金，投标人转账时请在转账凭证用途栏备注：ZC2-027号。

投标保证金缴纳账户信息如下：

开户单位：舍得酒业股份有限公司

开户银行：中国工商银行射洪支行

银行帐号：2310 4641 0902 2509 624。

7.2 保证金退还：

若中标，则投标保证金自动转为合同履约保证金（不足部分由中标方补齐），工程按期完工并验收合格后，招标人30日内返还履约保证金（不计利息）。未中标的投标保证金在确定中标人单位后30日内返还（不计利息）。中标人拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人损失；中标人不按期开工，经招标人催告后仍不开工的，招标人有权单方解除与其签订的合同，履约保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿损失。

八、投标报名联系人及时间安排：

8.1招标联系人：

招标联系人：龚先生 13628069183   邮箱: gongqianlin@tuopai.biz

地    址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号   邮    编：629209

凡涉及商务、技术咨询的，请投标人通过“一链网”系统提出，招标联系人通过“一链网”系统回复，请投标人及时关注“一链网”消息提示。

8.2招标文件的获取方式

经资格预审合格的投标单位可于发标时间登录“一链网”系统获取，招标文件不收取费用。

8.3时间安排：

投标预审资料递交截止时间：2024年6月20日09:00

本项目发标时间：2024年6月20日18:00（暂定）

本项目回标时间：以招标文件为准

本项目开标时间：以招标文件为准

以上时间会根据项目的进度有所变动，以实际为准。

九、发布公告的媒介：

本招标公告于2024年6月13日在如下网站发布：

舍得酒业股份有限公司官网（http://www.tuopaishede.cn）

中国招标采购导航网（http://www.okcis.cn）

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）

本公告有效期至本项目开标当日18:00截止。

十、附件

附件一：资格预审必要合格条件标准

附件二：投标预审资料提交模板（点击下载）

舍得酒业股份有限公司

2024年6月13日