舍得酒业股份有限公司

低度风味白酒柔性生产中试车间建设项目

工艺设备-EPC工程

招标公告

招标编号：舍司招（2025）ZC2-006号

1．招标条件

本招标项目 舍得酒业低度风味白酒柔性生产中试车间建设项目-工艺设备-EPC工程项目已由 舍得酒业股份有限公司批准建设。招标人为舍得酒业股份有限公司，资金来源为企业自筹，出资比例100%，项目已具备招标条件，现对该项目的低度风味白酒柔性生产中试车间建设项目-工艺设备-EPC工程项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：低度风味白酒柔性生产中试车间建设项目-工艺设备-EPC工程。

2.2建设地址：四川省射洪市沱牌镇舍得酒业股份有限公司厂区。

2.3招标范围：

2.3.1本项目为工艺设备（含工艺方案设计）EPC交钥匙工程，涉及工艺方案设计、工艺设备设计、供货、安装调试。工艺设备包括但不限于原料收集、粗加工、精加工、发酵、调配、灌装、公用工程、能源工程、辅助工程等各系统。每个系统包括设备主体及配套管道、阀门、泵、仪器仪表、检修平台、配电柜、电线电缆、桥架、电气元件及控制系统等。

2.3.2提供项目涉及工艺设计包括但不限于PID流程设计、布局设计、管路图、设备清单（含设备尺寸、总重、功率、水电气需求等）、设备基础图、墙体开孔说明等文件；

2.3.3 提供物料衡算、经济性分析等，包括不同功能模块的水/电/汽/气/用工等分析；

2.3.4 配合设计单位完成项目设计及土建/公用设施设计招标文件；

2.3.5 提供设备需充分考虑工艺要求及自控需求，满足项目防爆/洁净等工艺要求。

2.4项目工期：

2.4.1 资料提供：合同签订后10日内提供本项目工艺设备相关资料，包括但不限于设备工艺布局图、设备尺寸图、设备基础图、能耗需求表等；

2.4.2 主要设备到货：合同签订后120日历天完成；

2.4.3 设备安装调试及试运行：进场通知书发出后90个日历天内完成。

2.5 质量标准：

2.5.1 设计、建造及供货质量需严格按照国家和行业颁发的最新相关标准规范进行设计、制造和检验。

2.5.2 质量保证期：2年，从项目工程竣工验收合格之日起计算。

3.投标人资格要求

3.1 投标人应具有独立的法人资格，持有在中国合法注册的《营业执照》，具有独立订立合同和履行合同的能力。投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

3.2投标人注册资本不低于2000万元，实缴资本不低于1000万元，为一般纳税人。

3.3项目组成员要求：

项目经理1名，投标人单位在职职工，须具有机电类二级建造师及以上资格证书或机电类中级及以上职称，技术负责人1人，安全负责人1人，其它主要人员按需配备。以上人员均须是投标单位本单位人员，须提供投标截止日前连续6个月投标人为其缴纳的养老保险证明复印件。

3.4委托代理人：本项目委托代理人必须为投标人本单位职工。投标人须在投标文件资格审查部分提供投标截止日前连续6个月投标人本单位为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。

3.5 财务要求：近三年（2021年-2023年或2022年-2024年） 财务状况良好，有足够的资金能力来承担本项目的实施。【投标人须提供经会计师事务所审计后的合法有效的财务审计报告。】

3.6业绩要求：投标人近五年（2020年1月1日至今）须具有1个合同金额不低于500万元的低度风味白酒（果酒、露酒或配制酒）工艺设备产线建设业绩，类似业绩认定时间以合同签订时间为准,需提供业绩项目合同书（施工范围、金额、时间可见）、竣工报告（若有）及发票。

3.7 信誉要求：投标人在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台上无失信记录。

3.8单位负责人为同一个人的两个及两个以上的母公司、全资子公司及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目投标。

3.9本次招标不接受联合体投标。

3.10资格审查方式：本次招标资格审查方式为资格预审。

4.确定潜在投标人的方法

本项目资格预审采用合格制。投标人递交的资格预审文件（包括必要时的约谈或考察）经审查均合格的，入围正式投标。

5.资格预审文件的递交

5.1有意向且符合上述条件的投标人，请于2025年4月14日9：00前，登陆舍得酒业招采数字化平台(网址：https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部“一链网”参与项目报名, 并按照“附件二投标预审资料提交模板”的要求提供资格预审盖章扫描文件及可编辑word版本文件。

5.2未按照上述要求进行报名的均视为报名无效。通过资格预审并接受邀请的投标人方可参加投标。

6.投标保证金

6.1 投标保证金的金额：¥25万元（人民币大写：贰拾伍万元整）。投标人在收到招标文件且确认参标后，在规定时间内缴纳投标保证金并将转账凭证上传至“一链网”投标保证金节点。投标保证金缴纳截止时间以招标文件为准，以转账方式缴纳投标保证金，投标人转账时请在转账凭证用途栏上注明本项目招标编号ZC2-006号。

6.2 投标保证金交纳账户信息如下：

开户单位：舍得酒业股份有限公司

开户银行：中国工商银行射洪支行

银行帐号：2310 4641 0902 2509 624。

6.3 保证金退还：若中标，则投标保证金自动转为合同履约保证金（不足部分由中标方补齐），工程按期完工并验收合格后，招标人30日内返还履约保证金（不计利息）。未中标的投标保证金在确定中标人单位后30日内返还（不计利息）。中标人拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人损失；中标人不按期开工，经招标人催告后仍不开工的，招标人有权单方解除与其签订的合同，履约保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.投标报名联系人及时间安排：

7.1招标联系人：

招标联系人：龚先生 13628069183   邮箱: gongqianlin@tuopai.biz

地    址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号   邮    编：629209

凡涉及商务、技术咨询的，请投标人通过“一链网”系统提出，招标联系人通过“一链网”系统回复，请投标人及时关注“一链网”消息提示。

7.2招标文件的获取方式

经资格预审合格的投标单位可于发标时间登录“一链网”系统获取，招标文件不收取费用。

7.3时间安排：

投标预审资料递交截止时间：2025年04月14日09:00

本项目发标时间：2025年05月14日18:00（暂定）

本项目回标时间：以招标文件为准

本项目开标时间：以招标文件为准

以上时间会根据项目的进度有所变动，以实际为准。

8.发布公告的媒介：

本招标公告于2025年04月03日在如下网站发布：

舍得酒业股份有限公司官网（http://www.tuopaishede.cn）

中国招标采购导航网（http://www.okcis.cn）

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）

本公告有效期至本项目开标当日8:30截止。

9.投诉

投诉电话：189 8258 8111  投诉邮箱：fkzx@tuopai.biz

10.附件

附件一：资格预审必要合格条件标准

附件二：投标预审资料提交模板（点击下载）

招标人：舍得酒业股份有限公司

二〇二五年四月三日