舍得酒业股份有限公司

舍得酒业黄沙及永和智能酿造区建设项目-短沟湾边坡治理

舍得酒业黄沙及永和智能酿造区建设项目-短沟湾储酒库（一期）

监理服务招标公告（资格预审）

招标编号：舍司招（2025）ZC2-015号

1．招标条件

本招标项目舍得酒业黄沙及永和智能酿造区建设项目-短沟湾边坡治理/舍得酒业黄沙及永和智能酿造区建设项目-短沟湾储酒库（一期）监理服务，已由 舍得酒业股份有限公司批准建设。招标人为舍得酒业股份有限公司，资金来源为企业自筹，出资比例100%，项目已具备招标条件，现对该项目的工程监理进行公开招标。

2．项目概况与监理范围

### 2.1项目概况

### 项目位于四川省遂宁市射洪市沱牌镇沱牌大道999号，建设场地位于大佛路西侧。舍得酒业黄沙及永和智能酿造区建设项目（短沟湾半敞开式酒库），由12栋酒库、1栋休息室、1栋空压配电房、1栋酒库辅助楼组成，耐火等级二级，结构类型为框排架、框架结构，建筑面积52202.27㎡，计容面积101862.12㎡，生产火灾危险性为甲类。其中一期建设10#-12#半敞开式酒库、酒库辅助楼、空压配电房、消防动力中心及冷却水循环站、消防水池等附属设施。具体详施工设计图。

### 各建筑名称、结构形式、建筑面积见下表：

| ### 序号 | ### 建筑物名称 | ### 高度(m) | ### 基础形式 | ### 结构类型 | ### 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 10#半敞开式酒库 | ### 20.78 | ### 灌注桩+承台 | ### 框排架结构 | ### 1938.0 |
| ### 2 | ### 11#半敞开式酒库 | ### 21.00 | ### 灌注桩+承台 | ### 框排架结构 | ### 3672.0 |
| ### 3 | ### 12#半敞开式酒库 | ### 21.00 | ### 灌注桩+承台 | ### 框排架结构 | ### 3672.0 |
| ### 4 | ### 空压配电室 | ### 5.30 | ### 独立基础 | ### 框架结构 | ### 192.0 |
| ### 5 | ### 酒库辅助楼 | ### 9.30 | ### 独立基础 | ### 框架结构 | ### 994.54 |
| ### 6 | ### 消防动力中心及冷却水循环站 | ### 7.55/-5.5 | ### 独立基础 | ### 框架结构 | ### 1752 |
| ### 7 | ### 消防水池 | ### / | ### / | ### / | ### / |

2.2监理范围

包含但不限于：

2.2.1短沟湾边坡治理：配合施工方案设计审查（内外审）、边坡治理工程（包括但不限于清表、修坡、土石方、挡土墙、格构、锚索、网喷支护、排截水沟等）。

2.2.2短沟湾储酒库（一期）：包含但不限于：土石方工程、基础工程（含桩基础、降水、支护、抗浮、防水等）、主体工程、水电安装工程、钢结构工程、装饰装修工程（含室内外立面、门窗、幕墙、雨棚、天棚、地面、细部等）、暖通工程、强弱电工程、消防工程、工艺设备安装工程（酒罐及工艺管线等设备安装）、室外市政工程（含配套雨污、道路、路灯、绿化景观、灯、围墙、挡墙边坡、综合管沟、管廊、各类井、室、检修孔、洞、排洪渠、沟等）、标牌工程、设计图纸范围内的所有工程内容及二次深化设计内容等。

2.2.3项目施工范围内业主委托的其他工程。

2.2.4负责施工全过程中质量、安全、进度、文明施工、环境保护、成本控制、民工工资支付等监理工作。

2.2.5根据当地档案馆资料目录要求归档并移交监理单位资料。

2.3监理服务期：

2.3.1以本工程施工开工之日（暂定2025年9月1日）为监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格、监理资料交接完成且业主完成工程竣工结算、缺陷责任期满（2年）后为监理服务期的完成时间。

2.3.2监理服务期25个月为准，实际施工工期超计划施工工期3个月以内，监理费用不调整。

2.3.3 因不可抗力因素及疫情、环保、安全督查等发生停工，停工期不纳入实际施工工期、监理服务期计算。

2.3.4 实际施工工期超计划施工工期3个月以上的，监理费用可按以下标准增加：

中标总价/（计划施工工期月+3月）乘以50%按月计算。（不满整月的按实际天数/30天计算）。

2.3.5监理服务期内甲方不提供办公用具（打印机、电脑等其他办公用品）、不提供住宿、餐饮等；

2.3.6 本项目除中标总价和2.3.4条规定以外，招标方不再支付任何其他费用。

2.4 质量标准：

符合国家建设工程监理规范及省市建设工程相关规定，达到国家现行有关施工质量验收规范要求和设计文件要求，并通过行业主管部门审查，工程一次性验收合格。

3．投标人资格要求

3.1 投标人须是具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；公司注册资本不少于600万，注册时间不少于5年，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。

3.2 投标人具有工程监理综合资质，且资质证书处于有效期内。

3.3 项目组成员要求：

总监1名；土建专监1名；安全专监1名；安装及工艺设备专监1名；资料员1名。

本项目监理人员要求：

3.3.1 总监理工程师：工民建（或类似相关专业）专业，中级及以上职称，国家注册监理工程师，担任过1个类似工程（类似工程是指【工业建筑 】（建筑面积≥5000㎡））的总监理工程师工作（提供合同、验收报告、四库一平台截图）。

3.3.2 安全专业、土建专业专监：具有中级及以上职称、监理工程师资格证书。

3.3.3 工艺设备安装工程专监人员要求：机电、自控、电气等类似专业，具有中级及以上职称、监理工程师资格证书。

3.3.4 资料员：具有从业资格证。

3.3.5 遵纪守法，廉洁奉公，勤奋工作，专业水平符合业主要求，以上人员须是投标单位正式职工，须提供所在单位为其缴纳的投标截止日期前连续6个月社保证明。

3.4 在合同约定监理期间，总监、监理工程师、资料员必须专职于本工程，不得再兼任业主其他监理项目部及其他公司监理项目部的任何职务。其中总监、土建专监、安全专监、资料员开工之日开始进场。安装专监实际进场时间以甲方书面通知进场时间为准。

3.4.1 监理公司项目部人员变动，须提前7日以书面形式向业主申报，待业主批准后方可实施,且应代之以同等技能的人员,该人员在其前任离岗同时到岗。

3.4.2 监理公司项目部在未得到业主书面批准之前，不得擅自撤离业主项目现场。

3.4.3 对于监理公司的人员配置、进场时间要求，若有变动,以业主书面通知为准。

3.4.4 月到岗率均不少于当月法定工作天数。

3.5 业绩要求：2022年01月01日（以合同签约时间为准）起至招标公告截止日止，承担过至少1个工业建筑监理业绩。提供项目合同及验收文件。提供与业绩项目对应的监理合同关键页（含工程名称、规模、合同金额、发票复印件）；竣工验收报告（需体现监理单位签章）。

3.6 投标人在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台上无失信记录。

3.7 本项目不接受挂靠、转包、联合体单位参与投标；单位负责人为同一个的两个及两个以上的母公司、全资子公司及其控股公司或存在管理关系的，只能有一家参加本项目投标。

4.确定潜在投标人的方法

本项目资格预审采用合格制。投标人递交的资格预审文件（包括必要时的约谈或考察）经审查均合格的，入围正式投标。

5.资格预审文件的递交

5.1有意向且符合上述条件的投标人，请于2025年6月26日16：00前（北京时间）登陆舍得酒业招采数字化平台(网址：https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部“一链网”参与项目报名, 并按照“附件二投标预审资料提交模板”的要求提供资格预审盖章扫描文件及可编辑word版本。

5.2未按照上述要求进行报名的均视为报名无效。通过资格预审并接受邀请的投标人方可参加投标。

6.投标保证金

6.1 投标保证金的金额：￥3万元。投标人在收到招标文件且确认参标后，在规定时间内缴纳投标保证金。投标保证金缴纳截止时间以招标文件为准，以转账方式缴纳投标保证金，投标人转账时请在转账凭证用途栏上注明本项目招标编号：ZC2-015。

6.2 投标保证金交纳账户信息如下：

开户单位：舍得酒业股份有限公司

开户银行：中国工商银行射洪支行

银行帐号：2310 4641 0902 2509 624。

6.3 保证金退还：若中标，则投标保证金自动转为合同履约保证金，工程按期完工并验收合格后，招标人30日内返还履约保证金（不计利息）。未中标的投标保证金在确定中标人单位后30日内返还（不计利息）。中标人拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人损失；中标人不按期开工，经招标人催告后仍不开工的，招标人有权单方解除与其签订的合同，履约保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.投标报名联系人及时间安排：

7.1投标联系人：李女士 15182580506

凡涉及投标报名咨询的，请投标人以书面在“一链网”上提出，招标联系人在2个日历天内回复。

地    址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号   邮    编：629209

7.2招标文件的获取方式

资格预审合格后，登录舍得酒业招采数字化平台(https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部“一链网”获取招标文件，招标文件不收取费用。

7.3时间安排：

投标预审资料递交截止时间：2025年6月26日16：00（北京时间）

本项目预计发标时间：2025年7月8日（暂定）

本项目预计回标时间：以招标文件为准

本项目预计开标时间：以招标文件为准

以上时间会根据项目的进度有所变动，以实际为准。

8.发布公告的媒介：

本招标公告于2025年6月18日在如下网站发布：

舍得酒业股份有限公司官网（http://www.tuopaishede.cn）

中国招标采购导航网（http://www.okcis.cn）

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）

本公告有效期至本项目开标当日9:00截止。

9.附件

附件一：资格预审必要合格条件标准

附件二：投标预审资料提交模板（点击下载）

10.投诉

投诉电话：189 8258 8111  投诉邮箱：fkzx@tuopai.biz

为广泛听取客户、合作伙伴及社会公众的意见与建议，进一步提升我司采购服务质量，舍得酒业招采中心设立公共意见搜集邮箱：Smart-Procurement@tuopai.biz

舍得酒业股份有限公司

二〇二五年六月十八日