舍得酒业股份有限公司

低度风味白酒柔性生产中试车间建设项目施工总承包

招标公告

招标编号：舍司招（2025）ZC2-021

1．招标条件

本招标项目低度风味白酒柔性生产中试车间建设项目施工总承包已由 舍得酒业股份有限公司批准建设。招标人为舍得酒业股份有限公司，资金来源为企业自筹，出资比例100%，项目已具备招标条件，现对该项目的建筑工程施工总承包进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1项目名称：低度风味白酒柔性生产中试车间建设项目施工总承包

2.2项目地址：四川省射洪市沱牌镇

2.3 建设单位: 舍得酒业股份有限公司

2.4工程规模：本项目位于四川省射洪市沱牌镇，地块南临247 国道，舍得文化旅游区厂区92库范围内，总建筑面积:16112.90m2，占地面积:5242.86m2。低度风味白酒柔性生产中试车间建设项目改造面积约3200㎡，改造区域主要集中92库一楼。具体详施工设计图。

### 2.5施工范围

本次的招标对象为本项目的总包单位，总包单位的工作内容包括《低度风味白酒柔性生产中试车间建设项目界面划分》约定属于总包职责及承建范围的全部施工图内容；具体以招标人提供的图纸、界面划分表、工程量清单、答疑资料、澄清资料、招标补遗资料、招标人深化设计等相关内容为准。

总包负责本项目施工图中除招标人分包范围之外的所有内容（包含招标人签发的变更增加任务）并按图施工到位，包含但不限于：

（1）土建及装饰工作：中试车间楼面、地面、墙面、散水、室内外装修、生产加工区净化装修（须取得第三方合格的检测报告）、沥青砂垫层、砖或砼梯步、室内雨污排水系统、防水防潮系统、控制室防静电地板、门窗系统、余土处理及自身所需临设的搭建等；

（2）消防工程：室内消火栓系统、喷淋系统、防火分隔水幕系统、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、防火门及监控系统、消防电源监控系统、防排烟及事故通风系统、应急照明系统等；

（3）暖通工程：采暖、通风、舒适性空调系统等设备、风管水管及阀门，冷凝水管，冷媒管及桥架等；

（4）电气工程：车间的照明、插座、桥架、线管、动力系统、接地及防雷系统等；

（5）冷库工程：库体材料、制冷设备、风管、保温、照明、排水等材料的采购、制作安装调试；

（6）安装工程：室内给排水，屋面防雷系统、建筑防雷接地网（设备接地处出地面50cm）；检修平台及栏杆；总包施工管线部分的洞口开洞及封堵；

（7）蒸汽管线：13栋至22栋室外蒸汽管线基础（含预埋件）及桁架的施工；

（8）室外总平：雨水、污水、废水系统（含提升至287库水封井的管道施工），消防给水、生活给水、管沟。包装中心消防控制室、配电室、消防泵房等到本项目的电气工程；

（9）负责工艺设备等其他甲指分包单位预留、预埋、开槽、开孔及封堵、饰面修补；负责甲指分包范围内涉及的设备基础施工；土方的开挖、回填、换填、运输、夯实及余土处理；检查井施工；管沟施工；盖板制作安装；

（10）总包界面内施工用水、用电自行安装计量表，安装需符合业主主管部门要求。

（11）根据项目需要的拆除部分，含天井墙面瓷砖铲除。

2.6质量标准：

2.6.1工程质量应达到国家现行验收合格标准和设计文件要求，质量合格，并按四川省现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求。

2.6.2材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。（工程所用的材料均应有合格证及检验报告）

2.6.3施工必须按经批准的施工组织设计执行，符合施工规范及验收标准。

2.7 工期要求：计划施工总工期165个日历天，预计开工日期2025年10月30日，具体开工日期以监理出具开工令日期为准，须于2026年4月13日前通过消防主管部门的验收。

2.8支付方式：按月支付，现汇与银行承兑（6个月期）相结合。

3．投标人资格要求

3.1 投标人须是具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，且注册资本不少于2000万元（其中实缴资本不低于1000万元），企业营业执照处于有效期。

3.2 投标人须具备建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质（如该单位不具备消防工程专业承包资质，建设单位允许将消防工程分包给具备消防工程专业承包二级及以上资质单位进行施工，但需报建设单位审核同意）、安全生产许可证，以上资质证书均在有效内。

3.3 人员要求：

3.3.1项目经理1人，投标人拟派的项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有建筑工程类二级及以上注册建造师执业资格，安全考核B证，未承担其它在建工程，2020年01月01日至今（以合同签约时间为准）至少在1个已完工的工业类或公建类建筑项目中担任过项目经理（需提供合同金额≥1000万元的业绩合同、竣工验收证明材料、全国或省级建筑市场监管公共服务平台个人工程业绩截图）；

3.3.2技术负责人1人，应具有工程类中级及以上职称，未承担其它在建工程；

3.3.3安全负责人1人，应具有安全考核C证，未承担其它在建工程；

3.3.4施工员、质量员、安全员、造价员（二级及以上造价师）、材料员、资料员等按需配备，均须持有建设行政主管部门要求的执业证书或岗位证书。

3.3.5委托代理人1人。

3.3.6以上人员均须是投标单位本单位人员，须提供投标截止日前连续6个月投标人为其缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。

3.4 信誉要求：企业信誉良好，在信用中国平台上（http://www.creditchina.gov.cn）无失信记录，没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的不良记录，在住建主管部门官网无不良行为记录。

3.5 业绩要求：2022年01月01日（以合同签约时间为准）起至招标公告截止日止应承担过至少1个且单个合同金额不低于1000万元的工业类或公建类项目业绩。提供业绩合同书（施工范围、金额、时间可见）、竣工验收证明，该业绩能在“全国或省级建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）”验真查询。

3.6财务状况要求：近三年财务状况良好，净利润平均无亏损，有足够资金能力承担本项目的实施。【提供近三年经过会计师事务所审计签字盖章的审计报告：其中包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务报表附注；另提供近三年企业所得税年度纳税申报表】。

3.7本次招标不接受联合体投标。

3.8本次招标资格审查方式为资格预审。

3.9投标人须符合《资格预审必要合格条件标准》（见附件一）。

4.确定潜在投标人的方法

本项目资格预审采用合格制。投标人递交的资格预审文件（包括必要时的约谈或考察）经审查均合格的，入围正式投标。

5.资格预审文件的递交

5.1有意向且符合上述条件的投标人，请于2025年8月25日09：00前，登陆舍得酒业招采数字化平台(网址： https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部“一链网”参与项目报名, 并按照“附件二投标预审资料提交模板”的要求提供资格预审盖章扫描文件及可编辑word版本。

5.2未按照上述要求进行报名的均视为报名无效，报名截止后通过资格预审的投标人可获取招标文件并参加投标。

6.投标保证金

6.1 投标保证金的金额：¥10万元（人民币大写：壹拾万元整）。投标人在收到招标文件且确认参标后，在规定时间内缴纳投标保证金。投标保证金缴纳截止时间以招标文件为准，以转账方式缴纳投标保证金，投标人转账时请在转账凭证用途栏上注明ZC2-021。

6.2 投标保证金交纳账户信息如下：

开户单位：舍得酒业股份有限公司

开户银行：中国工商银行射洪支行

银行帐号：2310 4641 0902 2509 624。

6.3 保证金退还：本项目履约保证金为合同金额的10%，投标人若中标，投标保证金自动转为履约保证金，不足部分以现金或银行保函形式补足。未中标的投标保证金在确定中标人单位后30日内返还（不计利息）。中标人拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人损失；中标人不按期开工，经招标人催告后仍不开工的，招标人有权单方解除与其签订的合同，履约保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.投标报名联系人及时间安排：

7.1投标联系人：

商务咨询：许先生 15282540252     邮箱: xxp@tuopai.biz

凡涉及商务、技术咨询的，请投标人在规定时间内在“一链网”对应界面提出，招标联系人在2个日历天内回复。

地    址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号   邮    编：629209

7.2招标文件的获取方式

登陆舍得酒业招采数字化平台（网址: https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部的“一链网”获取招标文件，招标文件不收取费用。

7.3时间安排：

投标预审资料递交截止时间：2025年8月25日09：00

本项目预计发标时间：以招标文件为准

本项目预计回标时间：以招标文件为准

本项目预计开标时间：以招标文件为准

以上时间会根据项目的进度有所变动，以实际为准。

8.发布公告的媒介：

本招标公告于2025年8月15日在如下网站发布：

舍得酒业股份有限公司官网（http://www.tuopaishede.cn）

中国招标采购导航网（http://www.okcis.cn）

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）

本公告有效期至本项目开标当日17:00截止。

9.附件

附件一：资格预审必要合格条件标准

附件二：投标预审资料提交模板（点击下载）

10、投诉

投诉电话：189 8258 8111     投诉邮箱：fkzx@tuopai.biz

为广泛听取客户、合作伙伴及社会公众的意见与建议，进一步提升我司采购服务质量，舍得酒业招采中心设立公共意见搜集邮箱：Smart-Procurement@tuopai.biz

舍得酒业股份有限公司

二〇二五年八月十五日