舍得酒业股份有限公司

酒文化博物馆泛光照明采购与安装工程

招标公告（资格预审）

招标编号：舍司招（2025）ZC2-023

1．招标条件

本招标项目舍得酒业酒文化博物馆项目已由舍得酒业股份有限公司批准建设。招标人为舍得酒业股份有限公司，资金来源为企业自筹，出资比例100%，项目已具备招标条件，现对该项目的泛光照明工程进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1项目名称：酒文化博物馆泛光照明采购与安装工程

2.2项目地址：四川省射洪市沱牌镇舍得酒业股份有限公司厂区内，地块东临247 国道，舍得文化旅游区东花园内，临近东大门，地理位置优越，交通便利，自然条件优越。

2.3 建设单位：舍得酒业股份有限公司

2.4工程概况：项目建设地点位于四川省射洪市沱牌镇，坐落在沱牌舍得酒厂内，北侧为水景景观，西侧为艺术中心酒店，东侧为247国道，南侧为艺术中心花园。建设项目占地14574.50㎡，总建筑规模10876.16㎡。其中地上建筑规模约5291.43㎡，地下建筑规模约5584.73㎡，容积率0.36，建筑最高点高度为23.99m。（以上建筑面积仅做参考，最终以规划方案批复数据为准）。地上建筑主要包括玻璃盒子、夯土盒子、青铜盒子三个单体建筑，均为多层建筑，项目底部设置一个大底盘地下室，地下室的层数为2层。项目按博物馆建筑规模分类属于大中型博物馆，按藏品和基本陈列内容分类属于技术类博物馆，为实物展示和数字声光电展示相结合，主要功能为展示、办公及配套。

2.5招标范围（包含但不限于）：

2.5.1照明配电箱D1ALfg、AL2采购安装；

2.5.2配电箱AL2进线电缆采购安装；

2.5.3配电箱D1ALfg、AL2后端所有配电、设备、灯具和线路的采购安装；

2.5.4控制主机及控制软件的采购安装。

2.6质量标准：

2.6.1质量标准：合格，满足国家现行质量验收标准。验收要求：一次性通过竣工验收。

2.6.2材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求（工程所用的材料均应有合格证及检验报告）。

- 2.7 工期要求：120个日历天（预留预埋应与总包单位、幕墙单位施工密切配合，不包含在总工期内），具体开工日期以业主单位出具的开工令为准。

3．投标人资格要求

3.1投标人须是具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，企业营业执照处于有效期。

3.2企业注册资金（人民币）不少于500万元人民币。

3.3 投标人须具备有效的城市及道路照明工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.4 人员要求：

3.4.1投标人拟选派项目负责人资质等级：项目经理或技术负责人必须已在投标人本单位注册并应具有二级及以上建造师执业资格（机电工程专业），具备合法有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）；

3.4.2 安全负责人1人，应具有安全员C证及以上证书，未承担其它在建工程；

3.4.3委托代理人1人。

3.4.4以上人员均须是投标单位本单位人员，须提供投标截止日前连续6个月投标人为其缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。

3.5 业绩要求：投标人2022年1月1日至公告发布日期间，承建过2个已完工的类似泛光照明项目（业态包含：展厅、展馆、高端酒店、会所、写字楼、高奢精品店、商业综合体），且单个合同金额不得低于100万元。

3.6 信誉要求：企业信誉良好，在信用中国平台上（http://www.creditchina.gov.cn）无严重失信和经营异常记录。

3.7 财务状况要求：近三年财务状况良好，净利润平均无亏损，有足够资金能力承担本项目的实施【提供2022-2024年经过第三方会计师事务所审计签字盖章的财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表）及年度审计报告】。

3.8 本次招标不接受联合体投标。

3.9 本次招标资格审查方式为资格预审。

4.确定潜在投标人的方法

本项目资格预审采用合格制。资格预审采用的是资料审查、现场考察和技术交流相结合的方式。文件审查合格后招标人将对其进行考察、交流，审查均通过后方能进入投标环节。

5.资格预审文件的递交

5.1有意向且符合上述条件的投标人，请于2025年11月6日18：00前，登陆舍得酒业招采数字化平台(网址：https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部“一链网”参与项目报名,并按照“附件二投标预审资料提交模板”的要求提供资格预审盖章扫描文件及可编辑word版本。

5.2未按照上述要求进行报名的均视为报名无效。通过资格预审并接受邀请的投标人方可参加投标。

6.投标保证金

6.1 投标保证金的金额：¥2万元。投标人在收到招标文件且确认参标后，在规定时间内缴纳投标保证金。投标保证金缴纳截止时间以招标文件为准，以转账方式缴纳投标保证金，投标人转账时请在转账凭证用途栏上注明本项目招标编号：ZC2-023。

6.2 投标保证金交纳账户信息如下：

开户单位：舍得酒业股份有限公司

开户银行：中国工商银行射洪支行

银行帐号：2310 4641 0902 2509 624。

6.3 保证金退还：投标人若中标，投标保证金自动转为履约保证金，工程按期完工并验收合格后，招标人30日内返还履约保证金（不计利息）。未中标的投标保证金在确定中标人单位后30日内返还（不计利息）。中标人拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人损失；中标人不按期开工，经招标人催告后仍不开工的，招标人有权单方解除与其签订的合同，履约保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.投标报名联系人及时间安排：

7.1投标联系人：

商务咨询：于先生 15082533629

地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号      邮编：629209

7.2招标文件的获取方式

资格预审合格后，登录舍得酒业招采数字化平台(网址：https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部“一链网”获取招标文件，招标文件不收取费用。

7.3时间安排：

投标预审资料递交截止时间：2025年11月6日18：00（北京时间）

本项目预计发标时间：2025年11月24日（暂定）

本项目预计回标时间：以招标文件为准

本项目开标时间：以招标文件为准

以上时间会根据项目的进度有所变动，以实际为准。

8.发布公告的媒介：

本招标公告于2025年10月28日在如下网站发布：

舍得酒业股份有限公司官网（http://www.tuopaishede.cn）

中国招标采购导航网（http://www.okcis.cn）

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）

本公告有效期至本项目开标当日8:30截止。

9.附件

附件一：资格预审必要合格条件标准

附件二：投标预审基础资料提交模板

舍得酒业股份有限公司

二〇二五年十月二十八日